**План мероприятий по оптимизации услуги   
«Запись на прием к врачу»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок реализации** | **Ожидаемые результаты** |
| 1 | Организация совещания с заведующими ЛПУ по ведению электронного расписания | Протокол совещания | Управление здравоохранения Липецкой области | сентябрь - октябрь 2016г. | Специалисты ЛПУ осведомлены о важности ведения электронного расписания |
| 2 | Реализовать возможность записи на прием к врачу через ведомственный сайт с использованием ЕСИА | Письмо в управление информатизации администрации Липецкой области | Управление здравоохранения Липецкой области | IV  квартал 2016 г. | Реализован доступ к записи на прием к врачу с использовании ЕСИА |